Załącznik nr 2

Inwestycje zaplanowane i zrealizowane w 2010 r.

| Zadanie inwestycyjne | Stan realizacji | Wykonanie |
| --- | --- | --- |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi (2008-2012) | Kosztorys opiewa na kwotę ok. 18 mln, nie jest możliwa do wykonania | - |
| Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo (2009-2010) | W trakcie realizacji | 181.173 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki (2007-2010) | W trakcie realizacji – do końca listopada | 416.530,50 |
| Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo,Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz (2008-2009) | wykonano | 147.229,52 |
| Wieża obserwacyjna (2007-2010) | Odstąpiono – kosztorys przewyższał zaplanowane środki |  |
| Remont chodnika w centrum Zalewa (2009-2010) | wykonano | 150.563,05 |
| Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd (2008-2010) | wykonano | 1.613.306,63 |
| Przebudowa drogi gruntowej Urowo-Murawki-Urowo (2009-2010) | Odstąpiono RDOŚ nie wyraziła zgody na usunięcie 100 szt. drzew | - |
| Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007-2010) | Złożono wniosek o dofinansowanie Wykonano dokumentacje projektową oraz wykonano studium wykonalności | 68.455,52 |
| Budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie (2008-2010) | Otrzymano pozwolenie na budowę , dokonano rozbiórki budynku gospodarczego | - |
| Doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno-środowiskowego (2009-2010) | wykonano | 841.920,36 |
| Rozbudowa Szkoły w Borecznie (2006-2010) | W trakcie realizacji i odbioru | 1.312.529,93 |
| Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie (2009-2010) | Przeniesiono na rok 2011, aktualizacja dokumentacji i kosztorysu | - |
| Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Borecznie (2010-2011) | W trakcie realizacji | - |
| Wymiana sieci wodociągowej pod placem w centrum Zalewa | Wykonano | 20.000 |
| Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś | Podpisano umowe, realizacja wiosną 2011 | 800 |
| Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądki | Oczekujemy na podpisanie umowy | 800 |
| Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 | Wykonano częściowo | 4.696 |
| Wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie | wykonano | 221.247 |
| Zakup wiat autobusowych | 18.000 | 18.000 |
| Wykonanie dokumentacji budowy plaży w Zalewie | W realizacji w ramach ZG Jeziorak | - |
| Budowa placu zabaw | Wykonano Huta Wielka + Urowo | 20.000 |
| Wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach | Wykonano | 7.100 |
| Wykonanie wiaty do wiaty – świetlicy wiejskiej w miejscowości Dajny | wykonano | 5.000 |